**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE POSEDARJE ZA 2017. GODINU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv cilja | Naziv mjere | Program/ aktivnost | Naziv programa/aktivnosti | Plan 2017 | Novi Plan 2017 | Izvršenje2017  | Pokazatelj rezultata | Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija |
|  |
| **CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA** | ***Mjera 1.1. jačanje komunalne infrastrukture*** | **P1003**A100301A100302 | **Zaštita od požara, civilna zaštita**Funkcioniranje DVD-a PosedarjeFunkcioniranje Civilne zaštite | **120.000,00**110.000,0010.000,00 | **132.387,00**120.000,0012.387,00 | **120.000,00**105.625,009.867,50 | 1.1.11.1.2 | Broj uspješno riješenih požaraBroj oštećenih objekata uslijed elementarnih nepogoda | **00202**0020200202 |
| **P1006**KP1006-02KP1006-03 | **Zaštita okoliša**Sufinanciranje CGO Biljanje DonjeIzgradnja reciklažnog dvorišta | **510.000,00**310.000,00200.000,00 |  **510.000,00**310.000,00200.000,00 | **193.000,00**193.000,000,00 | 1.1.41.1.5 | Smanjenje negativnog utjecaja na okolišSmanjenje negativnog utjecaja na okoliš | **00203**0020300203 |
| **P1007**A100701A100702A100703A100704A100705A100706 | **Održavanje komunalne infrastrukture**Održavanje javnih površinaOdržavanje lokalnih putovaOdržavanje vanjske rasvjeteOpskrba mještana vodom s hidranataOdržavanje grobljaOdržavanje plaža | **1.152.000,00**200.000,00100.000,00632.000,00130.000,0020.000,0070.000,00 | **2.199.000,00**320.000,00320.000,00894.000,00585.000,0020.000,0060.000,00 | **2.313.005,23**324.766,36589.264,46830.139,30516.364,55900,0051.570,56 | 1.1.61.1.71.1.81.1.91.1.101.1.11 | Odnos zaprimljenih oštećenja/broj intervencijaOdnos zaprimljenih oštećenja/broj intervencijaBroj obnovljenih rasvjetnih mjestaBroj korisnika kojim je izvršena usluga lijevanja vodePovršina uređenog prostora | **00205**002050020500205002050020500205 |
| **1008**KP1008-01KP1008-02KP1008-03KP1008-04KP1008-05KP1008-06KP1008-07KP1008-08KP1008-09KP1008-10 | **Izgradnja komunalne infrastrukture**Istočni ulaz u PosedarjeIzgradnja vodovodaIzgradnja kanalizacijskog sustavaIzgradnja dječjih igralištaRekonstrukcija grobljaIzrada urbanističkih planovaIzgradnja prometnicaRekonstrukcija zapadnog ulazaIzgradnja mjesne tržniceKatastarska izmjera | **3.680..000,00**0,00800.000,00500.000,0050.000,00720.000,00320.000,00870.000,00200.000,00220.000,000,00 | **2.764.500,00**590.000,00701.000,005.000,0017.000,0092.000,00220.000,001.117.500,000,000,0022.000,00 | **1.700.491,07**292.867,50653.584,6611.380,7317.325,006.000,00106.250,00591.715,680,000,0021.367,50 | 1.1.121.1.131.1.141.1.151.1.16.1.1.17.1.1.18.1.1.191.1.201.1.21 | Broj metara izgrađene mreže i rasvjetnih stupovaBroj metara izgrađene mrežeBroj metara izgrađene mrežeBroj novoizgrađenih igralištaBroj novoizgrađenih grobnicaBroj novih urbanističkih planova Broj metara novih izgrađenih prometnicaPovršina otkupljenih površinaBroj novih prodajnih mjestaBroj novosstvorenih sređenih čestica zemlje | **00205**00205002050020500205002050020500205002050020500205 |
| **CILJ 2.UNAPREĐENJE** **KVALITETE ŽIVOTA** | ***Mjera 2.1Očuvanje i obnova objekata za kultutu*** | **1009**KP1009-02KP1009-04 | **Javne potrebe u kulturi**Izgradnja društvenog domaObnova crkve Svete Marije | **110.000,00**0,00110.000,00 | **110.000,00**0,00110.000,00 | **85.472,30**0,0085.472,30 | 2.1.12.1.2. | Broj manifestacija održanih u domuStanje uređene crkve | **00206**0020600206 |
|  | ***Mjera 3.1. Poticanj zdravijeeg načina života*** | **1010**KP1010-02 | **Javne potrebe u športu**Izgradnja športskih objekata | **70.000,00**70.000,00 | **0,00****0,00** | **0,00**0,00 | 3.1.1 | Iskoristivost športskog objekta | **00207**00207 |
| **UKUPNO:** | **5.642.000,00** | **5.715.887,00** | **4.411.968,60** |  |