cid:image001.png@01D33B56.81E26340

Općinsko vijeće Općine Posedarje temeljem članka 33. i 34. Zakona o proračunu ( „Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 35. i 69. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19 i 144/20) , članka 31. Statuta Općine Posedarje-pročišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Posedarje“ broj 03/18) na svojoj 3. sjednici održanoj dana 13.09.2021. godine donosi slijedeći:

**Izvršenje Plana razvojnih programa za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. godine**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Naziv  mjere | Program/  aktivnost | Naziv programa/aktivnosti | Plan  2021 | Izvršenje 30.06.2021 | Pokazatelj rezultata | Ciljana  Vrijednost  2021 | Ciljana  Vrijednost  2022 | Ciljana  Vrijednost  2023 |
|  |
| CILJ 1. RAZVOJ KONKURE  NTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA | ***Mjera 1.1 jačanje komunalne infrastrukture*** |  |  |  |  |  |  | 13.500 | 10.100 |
| **1008**  KP 100802 | **Izgradnja komunalne infrastrukture**  Izgradnja vodovoda | **7.114.880,00**  510.000,00 | **3.063.237,95**  259.560,36 | Broj metara izgrađene mreže | 2.500 |
| KP 100803 | Izgradnja kanalizacijskog sustava | 600.000,00 | 0,00 | Novo izgrađena sabirnica/broj kanalizacijskih priključaka na sabirnicu/metri izgrađene kanalizacije | 40 priklj. | 3500 m | 350 m |
| KP 100804 | Izgradnja dječjih igrališta | 70.000,00 | 43.416,25 | Broj novih izgrađenih igrališta | 3 igrališta | 2 igrališta | 4  igrališta |
| KP 100805 | Rekonstrukcija groblja  Izgradnja ogradnog zida  Izgradnja zgrade za ispraćaj | 770.000,00  160.000,00  500.000,00 | 540.429,67 | Broj novih izgrađenih grobnica  Postotak izgrađenog zida  Postotak izgrađenosti zgrade | 28 grobnica  100  100 | 77 grobnica | 55 grobnica |
| KP 100806 | Izrada urbanističkih planova/projektne dokumentacije | 2.318.000,00 | 262.000,00 | Broj novih projekata | 10 projekata | 4 projekata | 2  projekata |
| KP 100807 | Izgradnja prometnica | 1.230.000,00 | 541.319,24 | Dužina metara novoizgrađenih prometnica | 1500 m | 300 m | 500 m |
| KP 100811 | Izgradnja autobusnih stajališta | 70.000,00 | 24.062,50 | Broj novih autobusnih stajališta | 3 stajališta | 2 stajališta | 2 stajališta |
| KP 100813 | Uređenje glavnog parka na obali Ante Damira Klanca | 76.880,00 | 206.430,63 | Postotak dovršetka parka | 90 | 100 |  |
| KP 100815 | Izgradnja vanjske rasvjete | 500.000,00 | 274.827,00 | Broj novih rasvjetnih tijela | 60 | 40 | 40 |
| KP 100816 | Sanacija potpornog zida Tunjarice/Posedarje | 110.000,00 | 705.404,80 | Izgrađeni % potpornog zida. | 80 | 90 | 100 |
| KP  100817 | Sanacija oborinskih voda | 200.000,00 | 0,00 | Izgerađeni postotak kanala | 80 | 90 | 100 |
| KP 100820 | Izgradnja ribarnice | 0,00 | 205.787,50 | Dovršenost ribarnice | 100 | 0 | 0 |
|  | ***Mjera 1.2.Opremanje i modernizacija***  ***Infrastrukture i objekata*** | **P1002**  KP K100204 | **Redovita djelatnost uprave**  Računala i računalna oprema | **20.000,00**  20.000,00 | **0,00**  0,00 | Broj nove nabavljene opreme | 2 | 1 | 1 |
| **CILJ 2. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA** | Mjera 2.1 Očuvanje, obnova i izgradnja objekata za sport | **P1010**  KP 101002 | **Razvoj sporta i rekreacije**  Izgradnja sportskih objekata | **500.000,00**  500.000,00 | **147.447,59**  147.447,59 | Postotak završenosti novog pomoćnog igrališta | 80 | 90 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO:** | | | | **7.634.880,00** | **3.210.685,54** |  |  |  |  |

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Posedarje“ , a stupa na snagu osam dana od dana objave.

KLASA: 400-02/21-01/01

URBROJ: 2198/07-1/1-21-01

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

JURICA BRKLJAČA