REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA POSEDARJE

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-05/20-01/05

URBROJ:2198/07-1/1-20-01

Općinsko vijeće Općine Posedarje temeljem članka 32. Zakona o proračunu ( „Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 35. i 69.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“  broj 33/01, 60/01 vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19) , članka 31.  Statuta Općine Posedarje-pročišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Posedarje“ broj 03/18) na svojoj 30. sjednici održanoj dana 28. svibnja 2020. godine donosi slijedeću:

Odluka o izvršenju  plana razvojnih programa za 2019.g.. godinu

|  | Naziv mjere | Program/ aktivnost | Naziv programa/aktivnosti |  | Plan 2019 |  | Izvršenje 2019 |  | Pokazatelj rezultata |  |  |  | Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CILJ 1. RAZVOJ KONKURE NTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA | Mjera 1.1 jačanje komunalne infrastrukture | P1006 KP1006-03 | Zaštita okoliša Izgradnja reciklažnog dvorišta |  | 0,00 |  | 0,00 0,00 |  | 1.1.1 |  | Smanjenje negativnog utjecaja na okoliš |  | 00201 00201 |
|  |  | 1008 KP1008-04 KP1008-05 KP1008-06 KP1008-07 KP1008-11 KP1008-12 KP1008-13 KP1008-15 | Izgradnja komunalne infrastrukture Izgradnja dječjih igrališta Rekonstrukcija groblja Izrada urbanističkih planova Izgradnja prometnica Izgradnja autobusnih stajališta (kućica) Izgradnja parkinga Uređenje glavnog parka u Posedarju Izgradnja vanjske rasvjete |  | 2.667.772,00 60.000,00 205.000,00 330.072,00 698.500,00 64.000,00 261.400,00 478.000,00 570.800,00 |  | 2.002.360,15 59.900,00 0,00 330.250,00 326.480,63 62.625,00 259.026,75 468.554,27 495.523,50 |  | 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 |  | Broj novoizgrađenih igrališta Broj novoizgrađenih grobnica Broj novih urbanističkih planova Broj metara novih izgrađenih prometnica Broj novoizgrađenih autobusnih stajališta Broj novoizgrađenih parking mjesta Metri novouređene površine parka Broj novih rasvjetnih tijela |  | 00201 00201 00201 00201 00201 00201 00201 00201 00201 00201 |
|  | Mjera 1.2.Opremanje i modernizacija Infrastrukture i objekata | 1002 KP1002-04 KP1002-05 | Redovita djelatnost uprave Nabava opreme (računalna oprema i uredska oprema) Nabava opreme za komunalnu infrastrukturu |  | 525.786,00 11.000,00 514.786,00 |  | 512.731,73 7.110,00 505.621,73 |  | 1.1.10 1.1.11 |  | Posjedovanje računala/broj kupljenih uređaja Broj novo kupljenih komada opreme |  | 00201 00201 |
| CILJ 2. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA | Mjera 2.1 Očuvanje, obnova i izgradnja objekata za sport | 1010 KP1010-02 | Javne potrebe u sportu Izgradnja sportskih objekata |  | 757.100,00 757.100,00 |  | 755.737,50 755.737,50 |  | 1.1.12 |  | Gotovost projekta za izgradnju sportskog objekta, i novoizgrađeni sportski objekti |  | 00201 00201 |
|  |  | 1011 KP1011-04 | Javne potrebe školstvu Rekonstrukcija zgrade dječjeg vrtića |  | 417.500,00 417.500,00 |  | 416.875,87 416.875,87 |  | 1.1.13 |  | Obnovljenost zgrade vrtića |  | 00201 00201 |
| UKUPNO: |  |  |  | 4.368.158,00 |  | 3.687.705,25 |  |  |  |  |  |  |  |

Ova odluka stupa na snagu slijedećeg dana nakon objave  u „Službenom glasniku Općine Posedarje“

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

IVICA ZURAK