**IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OD 01.01. DO 30.06.2018.GODINE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv cilja | Naziv mjere | Program/ aktivnost | Naziv programa/aktivnosti |  Plan 2018 | Izvršenje 2018.g. | Pokazatelj rezultata | Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija |
|  |
| **CILJ 1. RAZVOJ KONKURE****NTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA** | ***Mjera 1.1 jačanje komunalne infrastrukture*** | **P1006**KP1006-02KP1006-03 | **Zaštita okoliša**Sufinanciranje CGO Biljane DonjeIzgradnja reciklažnog dvorišta |  **1.103.800,00**103.800,001.000.000,00 | **6.875,00**0,006.875,00 | 1.1.11.1.2 | Smanjenje negativnog utjecaja na okolišSmanjenje negativnog utjecaja na okoliš | **00205**0020500205 |
| **1008**KP1008-01KP1008-02KP1008-03KP1008-04KP1008-05KP1008-06KP1008-07KP1008-11KP1008-12 KP1008-13 | **Izgradnja komunalne infrastrukture**Istočni ulaz u PosedarjeIzgradnja vodovodaIzgradnja kanalizacijskog sustavaIzgradnja dječjih igralištaRekonstrukcija grobljaIzrada urbanističkih planovaIzgradnja prometnicaIzgradnja autobusnih stajališta (kućica)Izgradnja parkingaUređenje glavnog parka na Obali Ante Damira Klanca  | **3.027.000,00**0,00750.000,00250.000,0050.000,001.145.000,00350.000,00205.000,0050.000,00127.000,00100.000,00 | **356.016,25**194.976,250,000,000,0029.500,000,00124.665,000,000,006.875,00 | 1.1.31.1.41.1.51.1.61.1.71.1.81.1.91.1.101.1.111.1.12 | Broj metara izgrađene mrežeBroj metara izgrađene mrežeBroj metara novoizgrađene kanalizac. mrBroj novoizgrađenih igralištaBroj novoizgrađenih grobnicaBroj novih urbanističkih planova Broj metara novih izgrađenih prometnicaBroj novoizgrađenih autobusnih stajalištaBroj novoizgrađenih parking mjestaBroj novostvorene uređene površineBroj novih parkirnih mjesta | 00205002050020500205002050020500205002050020500205 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Mjera 1.2.Opremanje i modernizacija*** ***Infrastrukture i objekata*** | **1002**KP1002-04KP1002-05 | **Redovita djelatnost uprave**Nabava opreme (računalna oprema i uredska oprema)Nabava opreme za komunalnu infrastrukturu | **150.045,00**20.000,00130.045,00 | **8.092,50**4.737,503.355,00 | 1.1.131.1.14 | Posjedovanje računala/broj kupljenih uređajaBroj novo kupljenih štandova/broj korisnika štandova | **00201**0020100201 |
| **CILJ 2. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA** | Mjera 2.1 Očuvanje, obnova i izgradnja objekata za sport | **1010**KP1010-02 | **Javne potrebe u sportu**Izgradnja sportskih objekata |  **90.000,00** 90.000,00 | **0,00**0,00 | 1.1.15 | Gotovost projekta za izgradnju sportskog objekta | **00207**00207 |
| **UKUPNO:** | **4.370.845,00** | **370.983,75** |  |  |  |

 PREDSJEDNIK

 Marin Galić